TIMELINE PROJEK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | PIC | Uraian Kegiatan | M1(Target 50%) | | M2(Target 70%) | | M3(Target 85%) | | M4 | |
| Waktu | Proses | waktu | proses | waktu | proses | waktu | proses |
| 1 | semua | Diskusi alur dan pembagian tugas | Tgl 30/6 | 5% |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fadhil | Perancangan database | Tgl 30/6-01/7 | 15% |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tara | Percobaan Apache dan pembuatan login pengguna | Tgl 01/7-02/7 | 15% |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Arya,  rauzan | Perancangan konsep upload,export,dan desain website | Tg 01/7-02/7 | 15% |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tara | Validasi dan sign up akun |  |  | Tgl 05/7-09/7 | 15% |  |  |  |  |
| 6 | Fadhil | Memperbaiki database dan membuat grafik data |  |  | Tgl 06/7-08/7 | 15% |  |  |  |  |
| 7 | Arya | Menggabungkan table dan membuat selection grafik data |  |  | Tgl 06/7-08/7 | 20% |  |  |  |  |
| 8 | Rauzan | Menyusun tampilan table dan selection grafik data |  |  | Tgl 08/7-09/7 | 20% |  |  |  |  |
| 9 | Fadhil | Memperbaiki perancangan database dan membantu mengubah jenis website |  |  |  |  | Tgl 13/7-16/7 | 20% |  |  |
| 10 | Arya | Mengubah jenis website php native menjadi website php framework |  |  |  |  | Tgl 13/7-16/7 | 20% |  |  |
| 11 | Rauzan | Mendesain hasil akhir website |  |  |  |  | Tgl 15/7-16/7 | 20% |  |  |
| 12 | Tara | Melakukan hosting website |  |  |  |  | Tgl 15/7-16/7 | 25% |  |  |

\*PIC(*Person In Charge*)

Udah(Datanya di manipulasi utk excelnya)

Udah(Ubah semua native ke dalam Framework CI)

Report dan transaksi yang perlu di aplikasi

Rabu : User accept test,System integration test

Setelah rabu :

* data-preview perbulan nya
* brrti tiap data ada datetime ya

selasa:

* tombol upload diletakkan dibagian atas
* table terlihat semua, atau buat ada slider nya
* NIPP utk data register
* chart selection, download file excel
* kolom nilai” itu diubah warnanya karna sebgai data pentingnya( nilai Amanah,nilai kompeten, nilai harmonis, nilai adaptif, nilai loyal, nilai kolaboratif)